|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Evènement** | **Lettre simple ou courriel** | **Lettre contre récépissé ou** **RAR** | **Envoi anticipé par courriel** | **Journal de chantier** | **CR réunion de chantier** | **Réserves****sur O.S.** | **Constat contradictoire** | **Constat d’huissier** | **Référé préventif** |
| **APRÈS NOTIFICATION DU MARCHÉ ET AVANT DÉMARRAGE DES TRAVAUX** |
| Etat des avoisinants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat des voies publiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFFICULTÉS EMPÊCHANT OU RETARDANT LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX** |
| Recours tiers sur autor. adm. liées au Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emprises foncières non disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Données d’entrée non transmises par le client ou non conformes  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retards obtention des autoris. adm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux non-dévoyés  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFFICULTÉS APPARAISSANT EN COURS D’EXECUTION**  |
| Intempéries |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problèmes de sol (géologie, géotechniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Découverte environnement(pollution, vestiges archéologiques, ou pyrotechniques) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co-activité non prévue au planning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Décision notifiée par O.S. ou générant une forclusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mouvements sociaux extérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrêts chantier subis par l’entreprise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence ou insuffisance OPC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retards dans le Visa des plans d’exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de décision du MOA/MOE ou atermoiements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinistres dommages aux ouvrages, aux existants, aux tiers (avec ou sans assurance) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion courante du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |